软件项目管理

Software Project Management

| 课程编号： | B12012K1S | 学 分： | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开课学院： | 计算机学院 | 课内学时： | 32 |
| 课程类别： | 专业课 | 课程性质： | 限选 |

一、课程的性质和目的

课程性质：本课程是软件工程专业的专业课。

目的：软件产业是一个人力资源密集的过程，管理人员、技术、资源和风险的方法和技能对软件项目的成败有着举着轻重的作用，软件产业一直在持续不断地改善软件项目开发过程中的管理方法。本课程使学生掌握新的软件项目开发过程中的各种管理理论和方法，并在软件开发实践中加以应用。该课程对软件工程专业有着重要的意义。

二、课程教学内容及基本要求

本课程通过软件开发过程中一种步进式软件项目管理方法为轴心，向学生介绍软件项目开发过程中的各种管理基本理论和方法。旨在培养学生熟悉软件项目开发过程中的管理技术，具备软件项目开发过程中的基本管理能力。

（一）课程教学内容及知识模块顺序

1．知识单元一：软件项目管理引言（2学时）

（1）知识点一：什么是项目

（2）知识点二：软件项目管理覆盖的活动

（3）知识点三：计划、方法及方法学

（4）知识点四：软件项目的问题

（5）知识点五：需求规格说明及管理控制

教学基本要求：

掌握软件项目概念及相关的术语，了解项目管理覆盖的活动、项目相关人员管理控制，定义软件项目管理的范围，解释管理作用的要素。

2．知识单元二：步进式方法：项目策划概述（2学时）

（1）知识点一：步进式项目策划概述

（2）知识点二：项目策划的10个步骤

（3）知识点三：项目策划案例分析

教学基本要求：

掌握项目策划的方法，包括步进方式的项目策划以及适合整体策划方法的技术，在执行策划时，为项目中活动能详细重复其策划过程。

3．知识单元三：项目群管理和项目评价（2学时）

（1）知识点一：项目群管理

（2）知识点二：技术评估

（3）知识点三：成本效益分析

（4）知识点四：风险评价

教学基本要求：

掌握项目评估要点，对照战略准则、技术标准和经济准则来执行项目的评价和选择能使用多种成本效益评价技术在竞争的项目建设书作出选择。

4．知识单元四：选择合适的项目方法（4学时）

（1）知识点一：选择技术

（2）知识点二：技术计划内容清单

（3）知识点三：过程模型的选择

（4）知识点四：软件原型开发

教学基本要求：

掌握项目开发的相关技术用模型，在策划项目时考虑待开发系统特征，能最佳使用相关模型，在合适的场合使用“瀑布”过程模型，并能用合适的原型来降低风险。

5．知识单元五：软件工作量估计（5学时）

（1）知识点一：软件估计基础

（2）知识点二：软件工作量估计技术

（3）知识点三：专家判断与类比估计

（4）知识点四：功能点分析

（5）知识点五：对象点方法

教学基本要求：

掌握项目工作量估计的常用方法，了解可以使用的估计方法的适用范围，了解计算系统的功能点和对象点，使用自底向上的方法估计项目，了解开发工作量模型COCOMO方法。

6．知识单元六：活动策划（4学时）

（1）知识点一：活动策划的目的

（2）知识点二：项目和活动

（3）知识点三：网络策划模型

（4）知识点四：活动-箭头网络

教学基本要求：

掌握活动策划模型，产生项目的活动计划，估计项目的总周期，创建项目的关键路径和优先网络，能确定活动的次序和进度，掌握网络策划模型，标识关键活动。

7．知识单元七：风险管理（2学时）

（1）知识点一：风险

（2）知识点二：处理风险的框架

（3）知识点三：风险管理

（4）知识点四：评价进度风险

教学基本要求：

了解项目风险的概念及类型，标识使项目处于风险的因素，量化风险对项目时间表的可能影响，掌握风险策划和控制方法，了解评价进度风险的方法。

8．知识单元八：资源分配（2学时）

（1）知识点一：资源的性质

（2）知识点二：标识资源需求

（3）知识点三：资源调度

（4）知识点四：调度顺序

教学基本要求：

资源的概念及相关的调度、顺序，标识项目需要的资源，产生工作计划和资源进度表，在整个项目的生命周期中使资源需求更加均匀。

9．知识单元九：监督与控制（2学时）

（1）知识点一：创建框架

（2）知识点二：收集数据

（3）知识点三：进展可视化

（4）知识点四：优先级控制

教学基本要求：

掌握项目监督及控制的概念，了解监督项目的进展、评估风险的损失，控制项目的需求变更，了解可视化和评估项目的状态，了解修订目标以纠正或抑制偏离。

10．知识单元十： 管理合同（2学时）

（1）知识点一：合同的种类

（2）知识点二：合同部署的阶段

（3）知识点三：典型的合同条款

（4）知识点四：合同的管理

教学基本要求：
    掌握项目合同管理的种类及方法，懂得使用组织外部的商品和服务的利弊，区分不同类型的合同，了解一个合适的合同谈判需要遵循的各个阶段，概述产品和服务合同的内容。

11．知识单元十一：管理人员和组织群组（2学时）

（1）知识点一：理解行为

（2）知识点二：决策制定

（3）知识点三：领导能力

（4）知识点四：组织结构

教学基本要求：

理解项目管理中的人员的作用，标识在项目环境中影响人员行为的因素，掌握提高管理工作效率的方法等，了解最合适的领导风格，能鉴别不同群组结构的特点。

12．知识单元十二：软件质量（3学时）

（1）知识点一：软件质量在项目策划中的位置

（2）知识点二：软件质量的重要性

（3）知识点三：实用的软件质量度量

（4）知识点四：产品与过程质量管理

教学基本要求：

了解软件质量的度量方法，掌握设计度量需要的软件质量方法，能使用增加质量的规程来开发系统，能使用外部质量标准来确保外部供应商所提供的软件质量。

（二）课程的重点、难点及解决办法

课程的重点在步进式方法：项目策划概述、项目群管理和项目评价、软件工作量估计、活动策划、风险管理、资源分配、监督与控制、软件质量内容等内容，其中软件工作量估计、风险管理、资源分配、监督与控制等为难点。具体的解决方法为理论联系实际，通过案例分析增强学生的理解。

三、实验实践环节及基本要求

1．实验实践教学环节在本课程中的作用及要求（实验教学大纲单独编写）

本课程的配套实验均为必做实验，通过这些实验可以使学生理论联系实际，加深对软件项目开发中项目管理的理解。要求学生通过实验，熟悉项目管理工具，能够建立管理模型，掌握典型管理方法。

2．实验项目(具体要求见实验教学大纲)

实验一：项目方法及过程模型分析（1学时）

实验二：软件工作量估计（2学时）

实验三：网络策划模型（2学时）

实验四：软件质量度量方法（1学时）

四、本课程与其它课程的联系与分工

修学该课程前应该具备基本的软件开发能力，具备一定的程序设计能力，同时还应该具有软件工程相关的知识。本课程需要先修课程是“软件工程”。本课程专注于软件工程中的软件开发过程管理。

五、对学生能力培养的要求

通过课程学习，使学生在熟悉软件项目管理知识的基础上，在实际的软件项目开发过程中具有项目评估的能力，项目控制和监督的能力，同时具备项目质量保证的能力。

六、课程学时分配

总学时32，其中讲课26学时，实验6学时。课程主要内容和学时分配见课程学时分配表。

课程学时分配表

| 教学环节 时数 课程内容 | 讲课 | 上机 | 实验 | 习题及讨论 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件项目管理引言 | 2 |  |  |  | 2 |
| 步进式方法：项目策划概述 | 2 |  |  |  | 2 |
| 项目群管理和项目评价 | 2 |  |  |  | 2 |
| 选择合适的项目方法 | 3 |  | 1 |  | 4 |
| 软件工作量估计 | 3 |  | 2 |  | 5 |
| 活动策划 | 2 |  | 2 |  | 4 |
| 风险管理 | 2 |  |  |  | 2 |
| 资源分配 | 2 |  |  |  | 2 |
| 监督与控制 | 2 |  |  |  | 2 |
| 管理合同 | 2 |  |  |  | 2 |
| 管理人员和组织群组 | 2 |  |  |  | 2 |
| 软件质量 | 2 |  | 1 |  | 3 |
| 总 计 | 26 |  | 6 |  | 32 |

七、建议教材和教学参考书目

1．教材

韩万江, 姜立新. 软件项目管理案例教程（第三版）. 北京：机械工业出版社, 2015.

2．主要参考书

[1] Bob Hughes, Mike Cotterell 著, 廖彬山, 周卫华 译. 软件项目管理（原书第五版）. 北京：机械工业出版社, 2010.

[2] Kathy Schwalbe 著, 邢春晓, 黄梦醒, 张勇 等 译. IT项目管理（原书第七版）. 北京：机械工业出版社, 2015.

[3] Frederick P. Brooks, Jr 著, 汪颖 译. 人月神话. 北京：清华大学出版社, 2015.

八 、课程考核

本课程采用考查方式，总评成绩由平时成绩和期末大作业成绩等组成，平时成绩占总评的30%,期末成绩占总评的70%。平时成绩从作业、上课出勤率、实验等几方面进行考核。

执笔人：王子元              审核人：陈志                教学院长：张伟